HP再構築 要件定義書

株式会社LAplust

作成日：2026年7月15日　　作成：COO 原崎芳加　　版数：v1.0（社内レビュー用ドラフト）

本書は、現行Studio運用のコーポレートサイトを再構築するにあたっての要件定義書である。社内レビュー完了後、実装フェーズにおいてClaude（Claude Code等）に読み込ませる一次資料として使用する。

# 1. 背景と目的

## 1-1. 現状

現在、LAplustのコーポレートサイト（laplust.com）はStudio上で構築・運用されている。

## 1-2. 移行の動機

- Studioが独自基盤上で動作しており、コーディングエージェント（Claude Code等）との連携によるコード編集・改善が行えない

- Claude等と連携し、HPの改善を継続的かつ迅速に進めたい

- GA4等を活用して改善指標を洗い出し、再帰的に改善できる状態にしたい

- ニュースリリース等の発行時に、Studio独自のCMS専用UIを都度操作する煩わしさを解消したい（CMSの「入稿」機能自体は必要）

- プロンプトベースでスピーディに改善を行いたい

## 1-3. 重要な前提認識

Studio.Designは独自の内部基盤で構築されており、コード・コンテンツのフルエクスポート機能を持たない。したがって本プロジェクトは「移行」ではなく、現行HPの構成・コンテンツを参照した実質的な「再構築」である。この前提を社内で共有した上で計画を進める。

# 2. 全体方針（結論）

- フロントエンド：Next.js（静的出力中心。動的なSSR/ISRには依存しない）

- コンテンツ管理：SaaS型CMS（microCMS/Notion API等）は導入せず、Markdownファイル＋Git管理を採用。更新は「Markdownファイル追加→git push→自動ビルド・公開」で完結させる

- ホスティング：Netlifyを先行採用し、Markdown+Git運用・Claude Code連携・GA4計測・AIデモ埋め込みを一通り検証する

- 計測基盤：GA4＋GTM＋Google Search Consoleを導入し、改善指標を定義した上でClaude Codeとの再帰的改善サイクルを構築する

- AIデモ機能：フロントUIをサイト内に設置し、AWS上で稼働するAPIをブラウザから呼び出す構成とする

- 動画コンテンツ：サイト本体には直接配置せず、AWS S3＋CloudFront、またはYouTube限定公開経由で配信する

## 2-1. デザイン・コンテンツ再現に関する方針

再構築後のサイトは、現行Studioサイト（laplust.com）のデザイン・コンテンツ・フォーム構成と、利用者から見て区別できないレベルで一致させることを目標とする。ただし1-3節の通りStudioはフルエクスポート機能を持たないため、これは「既存コードの移植」ではなく「見た目・挙動・コンテンツの再現」であることを前提とする。

この再現作業（コンテンツ抽出・デザイン模倣）は、Claude Codeが以下の方法で自動的に実施する。

- Claude Codeがヘッドレスブラウザ（Playwright等）を用いて現行サイトの全ページをJavaScript実行後の状態で自動巡回する

- 各ページのDOM構造・テキストコンテンツ・CSSスタイル（配色・フォント・余白等）・画像／動画／フォームの構成を機械的に抽出する（7-1節で確認した動画アセットURL抽出と同じ手法をサイト全体に拡張する）

- 抽出した内容をもとに、同等の見た目・挙動をNext.js（React）コンポーネントとして再構築する

- 問い合わせフォームについても、現行の入力項目・必須／任意の区別・エラー表示・送信後の挙動を抽出し、8章で決定したGoogle Sheets連携の裏側と組み合わせて再現する

- 新旧サイトのスクリーンショットを比較するビジュアルQAを実施し、デザインのズレを検出・修正する

# 3. 技術スタック

| 区分 | 採用方針 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| フロントエンド | Next.js（静的出力中心） | コーディングエージェントとの相性を最優先。Git管理前提 |
| コンテンツ管理 | Markdown＋Git（frontmatter形式） | SaaS型CMSは今回見送り。将来的な非エンジニア入稿需要が増えた場合のみ、軽量入稿フォームの追加を再検討 |
| ホスティング（先行） | Netlify | git push即時反映、プレビューデプロイ標準搭載。まずここで検証 |
| ホスティング（将来検討） | さくらのVPS等 | 保守工数は社内で対応可能という前提のもと、コスト最小化・データ自社管理を重視する場合に移行を再検討 |
| 計測 | GA4／GTM／Google Search Console | 改善指標の定義後、Claude Codeとの改善サイクルに接続 |
| AIデモ連携 | AWS上のAPIをブラウザから直接呼び出し | CORS設定・APIキー公開範囲の設計が必要 |
| 動画配信 | AWS S3＋CloudFront、または YouTube限定公開 | サイト本体に直接動画ファイルを置かない |
| 問い合わせ管理 | Netlify Functions＋Google Sheets（GWS）連携 | 既存のGWSマスター方針・権限管理と親和性を優先 |
| ドメイン | 既存ドメイン（laplust.com）を継続利用 | SEO評価維持のため独自ドメインは変更しない |

## 3-1. システム構成図

Markdownで書いたコンテンツをGitHubで管理し、pushをトリガーにNetlifyが自動ビルド・公開する。GitHubにはClaude Codeが直接アクセスして改善を実装し、Netlify／サイト閲覧側の状況はGA4／GTMで計測する。計測データはLooker Studioで可視化し、その内容を次の改善提案としてClaude Codeにフィードバックする（再帰的改善サイクル。詳細は10章）。

# 4. CMSに関する方針

「記事追加用の専用UI」はCMS機能の一部に過ぎず、本来はコンテンツモデル管理・ステータス管理・プレビュー・Webhookによるビルド自動化・メディア管理・権限管理・API提供を担う。今回の更新頻度（月数本程度のニュースリリース）を踏まえると、SaaS型CMSが想定する大量記事・複数人運用・複雑な権限管理は現時点ではオーバースペックと判断する。

## 4-1. 採用方式

- ニュースリリース等はMarkdownファイル（frontmatter付き）としてリポジトリ内に直接保存する

- 記事追加＝Markdownファイルを1つ追加してgit push、これによりホスティング側が自動的に再ビルド・公開する（Webhook相当の仕組みは標準機能でまかなう）

- Claude Codeに指示することで、ファイル作成からpushまでを完結させる運用を基本とする

## 4-2. 判断基準（将来の見直しポイント）

| 更新の主体・頻度 | 推奨方式 |
| --- | --- |
| エンジニアが更新する場合 | Git（Markdown直接編集）で十分。CMS不要 |
| 非エンジニアメンバーも更新する場合 | Markdown＋簡易入稿フォームを軽量に自作（vibe coding） |
| 更新者が多数・頻度も高い・承認フローが必要になった場合 | この段階で初めてmicroCMS等のSaaS型CMS導入の価値が出る |

# 5. ホスティングに関する方針

## 5-1. Netlifyを先行導入する理由

Markdown＋Git運用・Claude Code連携・GA4計測設計・AIデモ埋め込みといった「コンテンツ・運用フローの検証」を、インフラ構築（Nginx設定、SSL自動更新、デプロイスクリプト自作等）という別変数を持ち込まずに行うため、まずはほぼゼロコンフィグで動くNetlify上で検証する。

## 5-2. 将来的なさくらVPS等への移行判断

Next.jsの静的出力（Markdown＋Git）という構成を維持している限り、Netlifyで固めたビルド成果物はVPS上のNginxへそのまま転用可能であり、移行コストは低い。したがって、以下の条件が明確になった段階でVPS移行を判断する。

- 月額コストを最小化したい、またはデータを完全に自社管理したいという方針が固まった場合

- 将来的に動的機能（会員機能、独自フォーム処理、検索機能等）を追加する予定がなく、静的サイト構成を維持できる見込みが立った場合

なお、社内にインフラ運用の実績があるため、保守工数自体は移行判断のボトルネックにはならないと位置づける。

# 6. AIデモ機能に関する要件

LAplustが構築したAI関連サービスのデモをサイト上に設置する。UIはサイト内に置き、AWS上で稼働するAPIをブラウザから直接呼び出す構成とする。この構成はホスティング先（Netlify／VPSいずれでも）の判断に影響しない。

## 要検討事項

- AWS API Gateway等でのCORS設定（LAplustのサイトドメインからのアクセス許可）

- デモ用APIキーの公開範囲設計（公開用に絞ったキーの発行、またはプロキシを一枚挟む設計の要否）

# 7. 動画コンテンツに関する要件

動画をサイト本体（Netlify／VPS）に直接配置すると、帯域コストの増大や配信性能の低下（アダプティブビットレート非対応、CDNキャッシュの効きの悪さ）を招くため、以下いずれかの配信方式を採用する。

- AWS S3＋CloudFront経由で配信し、サイト側はCloudFrontのURLを埋め込むのみとする

- 社外に気軽に見せる用途であれば、YouTube限定公開＋iframe埋め込みも選択肢とする

## 7-1. 現行動画アセットの棚卸し結果

現行Studioサイト（laplust.com）のファーストビューを開発者ツールで確認したところ、動画は<video>タグでMP4形式が直接配置されており、GIFではないことを確認した。配信元はStudio独自のホスティングではなく、Google Cloud Storage（storage.googleapis.com/studio-design-asset-files/…）のバケットであり、URLを直接指定すればMP4ファイル本体をそのままダウンロード可能である。これはStudioの「動画アップロード機能」の実体であり、YouTube／Vimeo埋め込みではない。この構造により、サイト内の動画・画像アセットはURLパターンの走査によって機械的に洗い出し・ダウンロードできる見込みが高い。

## 7-2. Claude Codeによる棚卸し・移行の自動化方針

現行Studioサイトの動画・画像アセットの洗い出し、ダウンロード、AWS S3への再アップロードという一連の作業は、手作業ではなくClaude Codeに自動実行させる方針とする。想定される処理フローは以下の通り。

- 現行サイトの各ページのHTMLを取得し、<video>/<img>タグのsrc属性からstorage.googleapis.com配下のアセットURLを自動抽出する

- 抽出したURL一覧をもとに、動画・画像ファイルを一括ダウンロードする

- ダウンロードしたファイルをAWS S3の所定バケットへアップロードし、CloudFront経由のURLに置き換えた対応表（旧URL→新URL）を生成する

- Next.js側のコンテンツ（Markdown／コンポーネント）内の参照URLを、生成した対応表に基づき一括置換する

この方針により、アセット移行の工数と人的ミスを最小化する。

# 8. 問い合わせフォーム・管理機能に関する要件

現行Studioでは、問い合わせフォームの送信内容（氏名・メールアドレス等）を管理画面上で一覧確認できる。再構築後もこれと同等の機能を確保する必要がある。氏名・メールアドレス等は個人情報にあたるため、保存先・アクセス権限の設計は慎重に行う。

## 8-1. 方式比較（検討したもの）

| 方式 | 概要 | 評価 |
| --- | --- | --- |
| ①Netlify Forms | Netlify標準機能。送信内容がNetlify管理画面に自動保存される | 開発工数ほぼゼロだが、専用の管理画面は作れず、データはNetlify（米国）に保存される |
| ②Google Sheets連携 | フォーム送信をGoogle Sheets APIでGWS上のスプレッドシートへ書き込み、一覧管理する | GWSをマスターとする社内方針と親和性が高く、閲覧権限も既存のGoogle Workspaceの権限管理をそのまま使える |
| ③フル自社開発 | 専用DB＋認証付き管理画面をvibe codingで自作 | 自由度は最も高いが、認証・DBのセキュリティ設計まで自社責任となり開発工数も最大 |

## 8-2. 採用方式（決定）

②Google Sheets連携を採用する。理由は、LAplustがGoogle Workspaceをマスターデータとして運用する方針をすでに進めており、問い合わせ情報の閲覧権限も既存のGWSアカウント権限管理でそのまま担保できるためである。

## 8-3. 実装方針

- サイト上の問い合わせフォームからの送信を、Netlify Functions（サーバーレス関数）で受け取る

- Netlify Functionsが受け取った送信内容を、Google Sheets APIを用いてGWS上の指定スプレッドシートへ1行として追記する

- 問い合わせ担当者は、当該スプレッドシートを閲覧・管理する（新規の管理画面は開発しない）

- スプレッドシートへのアクセス権限は、既存のGoogle Workspaceの権限管理に準ずる

- スパム対策として、フォームにhoneypot項目またはreCAPTCHAを設置する

- 個人情報を扱うため、保存期間・削除ルールについても運用フェーズで別途取り決める

## 8-4. ホスティング移行時の留意点

GA4／Looker Studio（10章）はページ内に埋め込んだJSタグのみで動作するためホスティング先に依存しないが、本フォーム機能は「Netlify Functions」というNetlify固有の機能に依存している点が異なる。将来さくらVPS等へ移行する場合（5章）、Google Sheets APIへの書き込みロジック自体は移行先でも再利用可能だが、フォーム送信を受け取る入り口（サーバーレス関数の部分）はVPS上の小規模なAPIエンドポイントとして作り直す必要がある。大掛かりな変更ではないが、移行工程に組み込むべき作業として認識しておく。

# 9. SEO移行方針

- 現行Studioサイトの全ページ・URL構造の棚卸しを移行前に実施する

- 旧URL→新URLの301リダイレクトマップを作成する（最重要工程）

- 新サイトのsitemap.xmlを生成し、Google Search Consoleへ再登録する

- 既存ドメイン（laplust.com）は変更せず、SEO評価を維持する

- 切替直後は順位変動が起こり得る前提でモニタリング体制を整える

# 10. GA4駆動の改善サイクル運用方針

本章は、今回の再構築の目的の中核である「GA4等を活用して改善指標を洗い出し、再帰的に改善できる状態にする」を具体的な運用に落とし込むものである。現行Studioの簡易アナリティクス画面（サイト全体のVisitor数、ページ別ランキング、期間比較インサイト）に相当する可視化を、GA4＋Looker Studioで再現・代替し、これを改善サイクルの起点として位置づける。

## 10-1. 計測基盤

- GA4／GTM／Google Search Consoleを導入する

- 改善指標（直帰率、CVR、滞在時間、ページ別Visitor数等）を事前に定義する

## 10-2. 可視化層：Looker Studio（改善サイクルの起点）

GA4のデータは、そのままでは項目が多く判断に時間がかかるため、Looker StudioでLAplust用のダッシュボードを構築し、現行Studioの分析画面と同等以上の一覧性を確保する。これは「計測すること」自体が目的ではなく、次の改善アクションに直結させることが目的であるため、本項目は再帰的改善サイクルの根幹をなす要素として位置づける。

- サイト全体のVisitor数の推移グラフ（現行Studioの分析画面と同等）

- ページ別Visitor数のランキング（どのコンテンツが伸びているかを即座に把握）

- 期間比較インサイト（前期間比の増減率）

- GA4アカウントの権限を持たないメンバーにも、URL共有で閲覧権限のみ付与できる

- GA4の探索レポートと異なりデータ保持期間の制約を受けないため、長期トレンドの定点観測に使う

## 10-3. Claude Codeとの改善サイクル

Looker Studioで可視化した指標を、定期的にClaude Codeへ渡し、改善提案→実装→計測というループを運用する。

- 週次または月次で、Looker Studioダッシュボードの数値（の要約）をClaude Codeに共有する

- Claude Codeが数値の変化点（急落・急伸したページ、直帰率の悪化等）を分析し、具体的な改善案（コンテンツ修正・構成変更・CTA改善等）を提示する

- 承認された改善案をClaude CodeがGitHubへ実装し、Netlifyが自動反映する（3-1節の構成図の通り）

- 反映後の数値をLooker Studioで再度観測し、次のサイクルへつなげる

将来的に、Google Analytics Data APIを用いてClaude Code側から直接データを取得する自動レポーティングへ発展させることも可能である。まずは本方針（Looker Studioダッシュボードの目視共有）で運用を開始し、定着後に自動化の要否を判断する。

# 11. コスト感（試算）

| 項目 | プラン例 | 月額目安 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Netlify | Free〜Pro | 0円〜$19/月 | 御社規模なら当面Free枠〜Proで十分 |
| さくらのVPS（将来検討時） | 1G〜2Gプラン | 1,000円〜2,000円程度 | 静的配信のみであれば低スペックプランで十分 |
| ドメイン | 既存継続利用 | 0円（更新料のみ） | laplust.comを継続使用 |
| GA4／GTM／Search Console | 無料枠 | 0円 | 標準機能内で運用可能 |
| 動画配信（S3＋CloudFront） | 従量課金 | 数百円〜（アクセス量次第） | YouTube限定公開なら0円 |
| Claude Code利用料 | Anthropic API従量課金 | 変動 | 改善頻度に応じて増減 |

# 12. 進め方ロードマップ

| ステップ | 内容 |
| --- | --- |
| Step1：現状棚卸し | 現行HPの全ページ・URL構造の洗い出し、既存GA/Search Consoleデータのベースライン記録、CMS更新頻度・更新者の確認 |
| Step2：技術スタック決定 | 本書の内容を正式決定とし、リポジトリ・Netlifyプロジェクトを作成 |
| Step3：並行構築 | 既存Studioサイトは稼働継続のまま、新環境でコンテンツ移植・デザイン再現・AIデモ／動画埋め込みを実装 |
| Step4：SEO移行設計 | 301リダイレクトマップ作成、sitemap.xml生成、Search Console再登録準備 |
| Step5：切替＆計測ループ構築 | DNS切替、GA4イベント設計、Claude Codeとの改善サイクル運用開始 |

# 13. 未決事項・社内確認事項

以下は実装着手前に社内で意思決定が必要な事項である。

- 将来的にCMS（microCMS等）を導入するか否かの再判断基準・タイミング

- NetlifyからさくらVPS等への移行を実施するか、実施する場合のタイミング（実施時は問い合わせフォームの受信部分＝8-4節の作り直しを伴う）

- AIデモ用APIキーの管理方式（公開用キー発行 or プロキシ経由）の最終決定

- 動画配信方式（S3＋CloudFront or YouTube限定公開）の最終決定

- 本番DNS切替の実施タイミング

- 問い合わせデータ（個人情報）の保存期間・削除ルールの取り決め

# 14. 具体的なネクストアクション一覧

| No | アクション | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 現行Studioサイトの全ページ・URL一覧の洗い出し | SEO移行のリダイレクトマップ作成の前提作業 |
| 1-2 | Claude Codeによる動画・画像アセットの自動棚卸し／ダウンロード／S3再アップロード | 7-2節の処理フローを実装・実行。手作業を排除し工数とミスを最小化 |
| 2 | 既存GA／Search Consoleデータのエクスポート・保存 | 移行前後の効果比較のベースライン |
| 3 | Next.jsプロジェクトの初期セットアップ・リポジトリ作成 | 静的出力構成を前提に設計 |
| 4 | Netlifyアカウント作成・GitHub連携設定 | まずはNetlify上で構築 |
| 5 | Markdownコンテンツのfrontmatter仕様設計 | タイトル・公開日・OGP画像・メタディスクリプション等の項目定義 |
| 6 | Claude Codeによる現行サイトの自動巡回・DOM/CSS/コンテンツ抽出 | 2-1節の方針に基づく。ヘッドレスブラウザで全ページを対象に実施 |
| 6-2 | 抽出結果をもとにしたNext.jsコンポーネントへの再構築・既存コンテンツのMarkdown化 | デザイン再現含む |
| 6-3 | 新旧サイトのスクリーンショット比較によるビジュアルQA | デザインのズレを検出・修正 |
| 7 | 301リダイレクトマップの作成 | 旧URL→新URLの対応表 |
| 8 | GA4／GTM／Search Consoleのトラッキング実装 | 改善指標を事前定義した上で実装 |
| 8-2 | Looker StudioでLAplust用ダッシュボードを構築 | 10-2節の内容（Visitor数推移・ページ別ランキング・期間比較）を再現 |
| 9 | AIデモ用AWS APIのCORS設定確認・APIキー方針決定 | 公開範囲設計を含む |
| 10 | 動画配信先の決定・アップロード | S3＋CloudFront or YouTube限定公開 |
| 10-2 | 問い合わせフォーム実装（Netlify Functions）とGoogle Sheets連携の実装 | 8-3節の方針に基づく。スパム対策・権限設定を含む |
| 11 | ステージング環境での通し確認 | 表示・計測・デモ動作・SEOタグの総点検 |
| 12 | DNS切替・本番公開 | 切替は1回に絞りリスクを最小化 |
| 13 | sitemap.xml送信・Search Console再登録 | 切替直後に実施 |
| 14 | 切替後の順位・流入モニタリング体制構築 | 一定期間は注意深く観察 |
| 15 | （任意）さくらVPS等への移行実施判断・実行 | Step2〜5完了後、未決事項13章を踏まえて判断 |

本書は社内レビュー後、実装フェーズでClaudeに読み込ませる一次資料として使用する